贵州省第二轮中央生态环境保护督察整改情况报告

2021年12月5日至2022年1月5日，中央第二生态环境保护督察组对贵州省开展了第二轮生态环境保护督察，并于2022年3月18日正式反馈督察报告、移交责任追究问题清单。贵州省委、省政府高度重视，迅速研究部署整改工作，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措推进问题整改。截至2023年5月底，第二轮中央生态环境保护督察整改任务完成30项，其余均有序推进；督察组移交的2307件群众信访件办结2291件。现将有关情况报告如下。

一、坚定不移扛起督察反馈问题整改政治责任

全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平生态文明思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，把督察反馈问题整改作为重大政治责任、重大发展任务、重大民生工程摆在突出位置、列入重要日程，坚决推进问题整改。

（一）强化思想引领，提高政治站位。坚持把习近平生态文明思想作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的重要内容，定期组织学习研讨，深刻领悟其中的立场观点方法，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持把习近平总书记关于生态环境保护的重要批示指示作为“第一政治要件”，以清单化台账化闭环管理方式，坚决推进习近平总书记重要指示批示精神落实。省委、省政府出台在生态文明建设上出新绩的实施意见，切实将习近平总书记的殷殷嘱托转化为“线路图”和“施工图”。

（二）强化组织领导，高位推动整改。成立由省委书记、省长任双组长的省生态环境保护督察工作领导小组，全面负责督察整改的组织领导、统筹协调和整体推进。2022年以来，先后召开省委常委会会议、省政府常务会议共计20次，研究推进生态环境保护重点工作。省委、省政府主要负责同志先后16次到乌江、赤水河流域和松桃县等地，就磷污染、白酒行业污染、锰污染等重点问题整改开展调研督导。每年6月18日“贵州生态日”活动中，30余位省级领导分别带队对督察反馈问题开展现场调研，督导推进问题整改。

（三）强化督导检查，扎实推进整改。印发《贵州省生态环境保护督察实施办法》《贵州省生态环境保护督察整改工作实施办法》，推进督察整改工作规范化。开展2022年省级生态环境保护专项督察，对督察曝光的5个典型案例以及年度整改任务落实情况进行全面督促。

（四）强化考核问责，全面压实责任。将督察反馈问题整改纳入市县高质量考核和省直部门专项考核，压实压紧各级各部门整改责任。对督察移交的5个责任追究问题实施严肃精准有效问责，共问责42个党组织、责任单位，其中厅局级3个、县处级30个、乡科级9个；问责142人，其中厅局级15人、县处级60人、乡科级及以下67人。

二、坚持不懈推进督察反馈问题全面整改

紧盯督察反馈的四个方面问题，逐条逐项认真整改，按时序要求高质量整改到位，并根据问题整改类别，按攻坚要素纳入污染防治攻坚战中一体推进、一体落实，推动生态环境质量持续巩固提升。2022年，9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率达99%，全省119个纳入国考的地表水断面水质优良比率达98.3%，主要河流出境断面水质全部达到优良，乌江、赤水河干流水质达到Ⅱ类，县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。

（一）全面整改“贯彻落实习近平生态文明思想有差距”问题。从衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治高度，坚定不移践行习近平生态文明思想，要求各级各部门通过党委常委会会议、政府常务会议、部门党组（党委）会议或办公会议等方式，定期听取和研究部署生态环境保护和督察整改工作，按照“三管三必须”要求，落实生态环境保护责任。一是狠抓白酒行业污染治理。着力推进仁怀白酒企业实施“三个一批”和“四改两建设”。完成7个白酒废水连片处理设施改造工程。二是狠抓松桃锰污染治理。推进锰矿山、企业、渣库、渗滤液“四个一策”治理。三是狠抓“两高”项目整治。推动重点领域节能减排降碳增效，全省单位工业增加值能耗同比下降10%左右。督促六盘水市编制焦化产业发展规划（2022-2025年），对焦化行业进行科学、合理布局，旗盛焦化、宏盛焦化加强整治，酚氰废水已全部清运完成，环境风险隐患已消除。

（二）全面整改“长江保护修复问题依然突出”问题。制定实施“十四五”重点流域水生态环境保护规划和乌江、赤水河流域生态保护专项行动方案，坚持水环境、水生态、水资源“三水”统筹，以守护优良水生态环境为总目标，补齐环保基础设施短板，重点解决磷化工等行业污染问题，有效防范水环境风险隐患。一是积极推进赤水河流域环境整治。赤水市丙安水库工程已规范施工，重新核定生态流量。二是积极推进乌江流域“三磷”污染治理。建成贵州磷化集团7000吨/时黄金桥污水应急处理设施，解决汛期含磷废水溢流问题。启动建设30万吨/年、140万吨/年磷石膏综合利用项目。三是积极提升城乡生活污水治理能力。制定印发《贵州省城镇生活污水治理三年攻坚行动方案（2022-2024年）》，全省2022年新增污水处理能力24.85万吨/日，新建、改造污水管网1848.55公里，典型案例曝光的毕节市新增污水处理能力7.9万吨/日，新建、改造污水管网297.05公里。

（三）全面整改“自然生态保护问题突出”问题。出台促进贵州特色自然保护地体系高质量发展的实施意见，着力构建全省自然保护地体系。制定国土空间生态修复规划（2021-2035年），围绕修复高原生态屏障等四大任务，构建“一源一城，两带两区”国土空间生态修复格局，实施十大生态修复工程。一是加强自然保护地保护。督察通报的罗甸县水产种质资源保护区内八吝大坝、上立亭水电站2个项目渔业专题论证报告已经农业农村部审查通过，董当水坝已改造完成，坝王河水电站等3座水坝正在开展整治前期准备工作。黄果树国家级风景名胜区内39个违规审批项目已全部整改完成。二是及时纠正违规开采行为。督察通报的修文县14座绿色矿山已全部移除绿色矿山名录，黄鳝坡砂石矿、黄平县麦巴和王家寨铝土矿生态修复工作已完成；17个地质灾害项目需修改或重新编制矿山生态修复技术方案，已全部编制完成。三是加强矿山生态修复整治。修复各类矿山面积1466公顷。826个历史遗留矿山已完成修复821个，507家砂石矿山已完成整改491家。不符合标准要求的96座矿山已公告移除绿色矿山名录。四是完善小水电生态流量监管。建立小水电生态流量预警处置机制，对联网数据不完整等问题及时报警预警并建立处置台账。

（四）全面整改“一些重点领域存在较多环境问题”问题。抢抓“十四五”关键期、窗口期，积极推进生态环境系统性治理，扎实推进危险废物、工业园区环境治理等七个专项攻坚行动，下大力气解决园区环境污染、生活垃圾等重点领域环境问题。一是强化园区环境管理。督察通报的夏云工业园区3家铝型材企业表面处理工艺已全部搬离，园区污水处理厂已改造完成，举一反三排查的594家企业、187个园区管网问题已全部整改完成；瓮安县工业园区、独山县麻尾工业园相关企业手续已完善。二是强化城乡生活垃圾处理。制定印发《贵州省生活垃圾治理攻坚行动方案》，加快补齐生活垃圾处置短板。全省2022年新建成6座共计5600吨/日处理能力的垃圾焚烧发电项目。大方县、印江县垃圾填埋场已增加渗滤液处理能力，消除环境风险隐患。三是强化涉重行业污染防治。制定印发《贵州省“十四五”重金属污染防控工作方案》，深入开展重点行业重金属污染综合治理。岑巩县久通公司、大龙经开区建强锰业、罗甸县正鑫硅业已规范处置危险废物。

三、持之以恒推进生态文明建设和生态环境保护

贵州省将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平生态文明思想和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚决把党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署落到实处，统筹推进督察问题整改和污染防治攻坚，持续做好督察整改“后半篇文章”，努力在生态文明建设上出新绩，奋力打造生态文明建设先行区。

（一）深入推进督察问题整改。开展省级生态环境保护督察，聚焦督察反馈问题和重点区域、关键领域、薄弱环节，持续采取调度督办、明察暗访、拍摄警示片等方式，大力推动督察反馈问题整改。全面推行“访群众、查厂外、查厂内”现场检查工作法和信访件办理“四访”要求，深化从严排查整治专项行动，主动发现和整治生态环境突出问题。

（二）深入打好污染防治攻坚战。坚持精准、科学、依法治污，保持力度、延伸深度、拓宽广度，深入打好大气、水、土壤、固废污染和环境风险防控攻坚战，着力解决生态环境系统性治理问题。持续推进山水林田湖草沙系统治理，加强流域生态保护、自然保护地规范管理，严厉打击矿山违法违规开采行为，强化生态修复。

（三）深入推进绿色低碳发展。坚持污染减排和生态扩容两手发力，稳妥推进碳达峰碳中和工作，严控“两高”项目盲目发展。大力发展生态利用型、循环高效型、低碳清洁型、环境治理型产业，深入实施绿色制造专项行动和工业倍增行动，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

附件：第二轮中央生态环境保护督察问题整改进展情况

附件

第二轮中央生态环境保护督察问题整改进展情况

一、贯彻落实习近平生态文明思想有差距，思想认识仍不到位。一些地方和部门对“牢固树立生态优先、绿色发展的导向，守好发展和生态两条底线”理解不够深刻，对贵州生态安全战略地位的重要性认识不足，守好发展和生态两条底线的定力不够。一些同志对贵州良好的自然生态禀赋盲目乐观，持续加强生态环境保护的内生动力不足。一些地方在解决生态环境问题方面畏难情绪大，持之以恒推进生态文明建设的决心和韧劲不足，强调客观因素多，主观努力不够，“等靠要”思想严重。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.各级党委（党组）已将习近平生态文明思想作为理论学习中心组学习的重要内容，及时传达学习习近平总书记关于生态文明建设的有关指示批示精神和党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署。

2.2022年以来，先后召开省委常委会会议、省政府常务会议共计20次，研究推进生态环境保护重点工作。

3.将中央生态环境保护督察问题整改作为市县高质量考核和省直单位专项评价考核内容。

4.制定印发了《贵州省生态环境保护督察实施办法》《贵州省生态环境保护督察整改工作实施办法》，将省级生态环境保护督察作为中央生态环境保护督察的补充和延伸。组织开展了2022年省级生态环境保护专项督察。

5.已完成对曝光的5个典型案例责任追究工作。

二、赤水河是长江上游重要的一级支流，生态地位重要且敏感。位于赤水河中游的仁怀市白酒企业违法建设、破坏生态问题时有发生，对流域生态环境持续造成威胁。

整改时限：2024年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已制定印发《赤水河流域酱香白酒产区保护规划》《关于推进赤水河流域酱香白酒产业规范发展的意见》《仁怀市酱香白酒产业污染综合整治行动方案》，推动白酒产业高质量发展。

2.已制定出台《仁怀市白酒产业整治年实施方案》《仁怀市酱香型白酒企业（小作坊）兼并重组工作方案》《关于仁怀市白酒生产企业（小作坊）综合整治奖补的指导意见》等工作方案和政策措施。

3.改造提升949家酒企，已兼并重组221家酒企。

三、仁怀市金酱酒业有限公司2020年以来两次因违法占用林地被查处，但直至此次督察进驻仍未停止违法行为，部分山体和林地被破坏。

整改时限：2023年6月30日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.对金酱酒业涉嫌违法占用林地、违法修建等行为依法进行查处。

2.金酱酒业已按程序申报办理林地手续，完成补植复绿工作。

3.金酱酒业共减少建筑面积4.1万平方米，增加绿化面积2.1万平方米，绿化面积达3.6万平方米。

4.开展仁怀市白酒企业占用林地专项排查，发现违法占用林地企业4家，正在按程序查处。

四、盲目上马“两高”项目管控不力。《贵州省煤化工产业发展规划（2019—2025年）》明确，到2025年全省焦炭总产能为950万吨以内，新建项目需进行产能置换。但六盘水市在未经科学论证和合理规划、没有落实产能置换指标的情况下，违规办理焦化项目备案手续，备案总产能达1080万吨，2025年全市焦化产能将达到1400万吨，远超全省规划产能限额。

整改时限：2022年9月30日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.六盘水市已于2022年6月印发《六盘水市焦化产业发展规划（2022—2025年）》，在省总体规划产能规模范围内有序发展焦化产业。

2.已根据《六盘水市焦化产业发展规划（2022-2025年）》开展论证，威箐焦化、新光焦化项目总体可行，待通过市级联评联审后，依法完善相关手续，有序推进建设；旗力焦化需优化选址、重新评估。

3.首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目和盘州宏源新能源有限公司煤焦化循环经济项目立项、能评、环评等手续均已办理完成，并通过市级联评联审。

五、六盘水市部分“两高”企业上报数据不实，统计部门审核不严，能耗统计数据严重失真。如，盘州市宏盛煤焦化有限公司2018年至2020年长期漏报柴油和电力使用量，2021年1至11月漏报洗精煤使用量3.6万吨，导致能源消耗量少统计3.24万吨。

整改时限：2022年9月30日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已按照统计法有关规定，对宏盛煤焦化有限公司依法进行查处，对旗盛煤焦化有限公司责令限期改正。

2.已建立“两高”企业数据填报月度监测情况表，将焦化企业全部纳入能耗重点监测企业名单。

3.已建立健全重点能耗企业能源统计数据报送管理台账，强化网报数据审核把关，加强数据采集、审核、汇总全流程质量控制。

六、旗盛煤焦化有限公司和宏盛煤焦化有限公司未严格落实相关要求，群众多次反映其噪声、粉尘、异味等问题。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.完成对旗盛焦化、宏盛焦化环境违法行为查处。

2.旗盛焦化原辅材料、废机油等危险废物已规范处置，2972吨酚氰废水已全部清运处置，环境风险隐患已消除。

3.宏盛焦化11.1吨焦油渣已处置完毕，26820吨酚氰废水（含洗油废水）已全部清运处置，环境风险隐患已消除。

4.经综合评估，决定对宏盛焦化实施原址技改，目前正在修订完善原址技改方案。

七、《固定资产投资项目节能审查办法》要求，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。督察发现，2017年以来，黔西南州义龙新区有项目未经节能审查擅自开工建设。

整改时限：2022年6月30日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.黔西南州已印发《关于进一步加强固定资产投资项目节能审查工作的通知》，严格落实固定资产投资项目节能审查工作要求。

2.已对未按要求办理节能手续擅自开工建设的项目下达整改通知。

3.新建项目和技改项目已获得节能批复。

八、一些地方生态环境保护责任没有压实。近年来，贵州省在推动锰污染治理方面采取了一些措施，但没有从根本上解决问题，距离治理目标存在差距。铜仁市、松桃县锰污染治理工作不扎实，问题依然较多。

整改时限：2024年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已完成对铜仁市所有锰渣库的排查工作，已建立整改台账实施整改。

2.小河渣库已实施污染阻断工程；武陵渣库帷幕灌浆阻隔一期工程已完工，正在开展二期、三期工程施工；汇丰2号、金泰2号、金地渣库治理工程已动工。

3.金瑞1号、汇丰1号、汇丰2号、金泰1号、金泰2号、宇光1号、宇光2号等7座渗滤液处理设施已建设完成；群兴、太丰、荣鑫等3座渗滤液处理设施提标改造已完成。

4.已对松桃县锰企业实施整治。

5.开展锰渣综合利用技术攻关，确定中温脱氨氮、氨水回收和高温固硫回转窑焙烧1000度以上制水泥混合缓凝材料的技术路线，铜仁市年处置100万吨电解锰渣资源化综合利用项目已举行点火仪式。正在全力探索“湿法+简易火法”“电解锰渣轻骨料关键技术研究”等其他锰渣综合利用路线。

九、六盘水市在建设月照机场时，违规将泥质煤层土用于机场跑道护坡填筑，导致机场建成后出现大量酸性废水渗出现象。当地对此没有足够重视，也未及时推动有关方面解决污染问题。六盘水市相关主管部门及月照机场有限责任公司不认真履行污染治理责任，以缺乏资金为由长期拒不采取有效措施，放任问题延续至今。

整改时限：2022年12月31日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已委托第三方单位排查渗漏酸性废水涌出点，完成截洪沟建设162米。

2.完成酸性废水应急治理工程，建设7个收集井和1500米收集管网，播撒草籽约100千克。

3.新建480吨/天酸性废水处理站，采用“中和法+曝气+超磁分离水体净化技术+人工湿地”综合治理工艺，废水经处理后达标排放。

十、一些督察整改工作不到位。督察“回头看”指出，黔南州等地方生态环境保护考核流于形式。贵州省整改方案明确，黔南州要强化考核评价指标约束，严格考核评价结果运用。督察发现，根据《黔南州生态文明建设目标评价考核办法》，每发生一起重特大突发环境事件扣5分，但福泉市、贵定县、三都县2019年各发生1起Ⅲ级重大生态环境破坏事件，考核时仅扣了0.5分。

整改时限：2022年6月30日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.印发《关于黔南州生态文明建设目标评价考核办法有关事项的补充通知》，明确突发环境事件、生态破坏事件等级认定和生态环境事件扣分标准。将评分结果作为专项业务考核评分依据。

2.已完成对2019、2020年度生态文明建设目标评价考核结果的复核，对2020年度相关州直部门进行补扣分。

3.已将考核结果运用于领导班子和领导干部政绩素质考察，作为评价领导班子政绩、年度考核和选拔任用的重要依据。

十一、贵州省整改方案要求，对督察交办的信访投诉开展全面核查，确保群众合理诉求得到有效解决，但督察发现，一些地方对群众举报的生态环境问题解决不力。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已于2022年5月印发实施《贵州省中央生态环境保护督察交办群众信访件整改方案》，推动两轮中央生态环境保护督察交办群众信访件整改落实。第二轮中央生态环境保护督察交办的2307件信访件，已办结2291件，阶段性办结16件。

2.全面落实“三三制”现场检查工作法和信访件办理“四访”要求，了解群众意愿，提高群众满意度。

3.通过日常检查和领导包片督导，省级已对第二轮中央生态环境保护督察交办的重点信访件和抽查的不满意信访件进行现场核查。

4.已制定《贵州省生态环境违法行为举报奖励办法（暂行）》，引导和鼓励公众积极参与生态环境保护工作。

十二、第一轮督察期间，群众信访投诉黔东南州剑河县天地石业公司石材厂污染问题。现场督察发现，该石材厂未办理相关手续即擅自恢复生产，污染治理设施不完善，复绿效果不佳，周边群众依然反映强烈。

整改时限：2023年6月30日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已对天地石业公司石材厂生态环境、自然资源违法行为依法进行查处。

2.已完成回填土石方约4万立方米，修筑截排水沟1016米、挡土墙228米，栽种树木5000棵。

十三、本轮督察期间，群众投诉安顺市西秀区虹山湖温泉酒店项目违规开发，地方上报项目手续齐全。但督察发现，地方调查不严不实，回避温泉项目需取得地热资源采矿许可证的要求，认为取得取水许可证即手续齐全，致使该项目在未取得采矿权的情况下，长期非法开采和盗用地热资源。

整改时限：2022年12月31日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已对虹山湖温泉酒店项目非法开采和盗采地热行为依法进行查处。

2.督促企业依法办理采矿权，已按程序于2022年10月获得采矿许可证。

3.经全面排查发现，安顺市涉及勘查、开采地热水资源项目共15个，1个存在无证勘查、无证开采行为，已查处到位。

十四、督察发现，一些重点流域生态环境问题比较突出，长江保护修复任务艰巨。赤水河流域环境问题依然严重。近年来，贵州省在加强赤水河流域整治等方面做了一些工作，但流域生态保护形势依然严峻。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已制定印发《贵州省深化赤水河流域生态保护专项行动方案》、《贵州省深化乌江流域生态保护专项行动方案》，全面推进赤水河流域、乌江流域生态环境治理。

2.制定实施《仁怀市白酒治理三年行动方案》，对符合产业规划和结构调整要求的949家酒企，已全部完成窖底防渗收集改造、酿酒冷却方式改造、接酒池防渗改造、厂内废水管道改造。

3.已完成陈家咀等7个白酒废水集中连片处理设施改造工程并通过验收，均已安装除臭设施。加快工业污水管网建设，已完成苍龙片区和茅台镇工业污水管网升级改造工程，共建成工业污水管道122.3公里、收集池75座。

4.实施仁怀市苍龙片区、盐津街道、中枢街道、茅台镇等地区生活污水收集处理提质增效工程，完成管道安装158.9公里，浇筑检查井542个、收集井463个，排查出42个问题点位，已整改完成38个。

5.对仁溪沟等11条重点溪沟内管网进行整治，规范安装管道20.5公里，新建或者改造工业与生活污水检查井265个，开展河道清淤疏浚16.3公里。

6.已完成717家酒厂污水排放流量计安装，完成495家视频监控安装。已在石坝河等9条重点溪沟安装水质自动化监控设施10套。已开发投用“仁怀数字工业云”APP，将全市酒企（作坊）基础数据录入，进行集中统一管理。

十五、赤水河流域内畜禽养殖污染问题较为突出。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.督促养殖场（户）配套建设粪污收集设施和处理设施。

2.加强日常监管，严厉查处畜禽养殖粪污污染行为。

十六、赤水河流域内煤矿废水直排问题较为突出。

整改时限：2024年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已开展赤水河流域煤矿废水污染专项排查，已建立问题台账。

2.对有主煤矿开展“三水一渣”及扬尘污染问题整改，完成整改65家。

3.对无主煤矿重点开展矿井废水整治，完成整改43家。

4.加强对煤矿企业的日常监管，依法依规查处环境违法行为。

十七、当地对赤水河流域的整体性保护和生态恢复考虑不足，部分支流上清理退出了小水电，又保留一些拦水坝，将河水拦下引走为附近鱼塘供水，有的甚至直接将河道阻断，形成库区养鱼，影响河流的整体性保护和水生生态环境的原真性。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已对赤水河支流上用于养鱼或引水用于鱼塘的拦水坝进行全面排查，共排查出23座拦水坝，建立了问题台账。

2.23座拦水坝已全部完成整改。

3.已加大巡查执法力度，严厉打击违规筑坝阻断河流行为。已将违规筑坝取水监管情况纳入河长制考核内容，压实各级河长责任。

十八、赤水河流域内水库工程违规建设。赤水市丙安水库工程违规在赤水丹霞世界自然遗产地内设置施工营地，采石场施工造成生态破坏，大量碎石、泥浆排入赤水河支流丙安河。水库设计建设中论证不科学，核定生态流量仅为0.138立方米/秒，无法保证大坝下游河段基本生态功能，经督察组现场指出问题后才重新核定为0.61立方米/秒。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已对丙安水库工程违规建设问题依法进行查处。

2.赤水丹霞世界自然遗产地内临时施工营地完成覆土复绿。

3.河道碎石已清理完成；规范采石场施工，设置5台雾炮机进行降尘，改建沉砂池将采石场产生的泥浆水进行沉淀处理；采石场边坡马道均已完成覆土绿化。

4.已完成生态流量复核，待水库建成后加强生态流量监管，确保满足下游河段生态流量。

十九、乌江流域“三磷”污染依然突出。第一轮督察及“回头看”均指出，“三磷”污染是乌江流域最突出的问题。贵州省虽然在磷石膏消纳、磷化工整治等方面取得一定成效，磷石膏综合利用率位居全国前列，但“三磷”问题环境风险依然存在，磷石膏历史堆存量还有上亿吨，而2019年以来，贵州磷化集团通过建设马场坪、交椅山、龙井湾等绿色工程利用项目，又堆存磷石膏980余万吨，环境风险隐患进一步加大。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已对乌江流域“三磷”企业开展全面核查，发现存在问题企业37家，已建立清单台账推进问题整改。

2.龙井湾渣场、交椅山渣场、摆纪渣场已对用于边坡、坝体加固的新增堆存磷石膏进行覆膜防渗、雨污分流、导渗收集处理，已完成截洪沟渠的清理和建设。

3.30万吨/年磷石膏制高温无水石膏综合利用项目基本安装完毕，正在实施收尾工程；140万吨/年磷石膏分解制硫酸联产水泥项目正在进行厂房建设及设备安装。

二十、磷化集团交椅山渣场出现新的渗漏点，2020年、2021年分别溢流含磷废水302万立方米、201万立方米；马场坪渣场发财洞涌水点在雨季依然有大量含磷废水直排重安江。磷化集团瓮福板块新龙坝选矿厂配套白岩尾矿库堆积大量沉积尾矿和淋溶液，已基本与库边坡平齐，环境隐患十分突出。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已建成投运7000吨/时废水处理设施，收集黄金桥渗漏点废水。

2.磷化集团制定了《汛期乌江34号泉眼及黄金桥设施运行保障应急工作方案》等一系列保障方案，加强污染治理设施运行管理，确保安全度汛，防止含磷废水溢流直排。

3.加强对交椅山渣场、34号泉眼和黄金桥污水处理设施日常环境监管，定期开展执法检查。对34号泉眼污水处理设施超标排放行为依法进行查处。

4.马场坪渣场发财洞涌水点围堰已加高2.5米，未出现往年发生的汛期河水倒灌现象。

5.已在马场坪渣场发财洞涌水点新增两台2000吨/时应急抽水泵。

6.已在马场坪渣场发财洞涌水点新增1套污泥浓缩系统。

7.英坪尾矿充填治理采空区生态修复项目、大信充填站扩能改造项目、磨坊充填站项目均已完工，实现了尾矿零入库。

8.白岩尾矿库已完成2号副坝加高、主坝加高1米工程。

9.白岩尾矿库环境风险评估报告已通过专家评审，闭库工作已启动。

二十一、部分磷化工企业存在污染环境问题。贵阳市开阳县青利天盟等磷化工企业污染周边环境。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已完成青利天盟及周边5家涉磷企业（胜威凯洋、新天鑫、川东化工、黔能天和、新强化工）问题排查。

2.6家涉磷企业已编制完成“一厂一策”治理方案并通过专家审查，正在开展厂区防渗、管网改造、污水收集等治理工程，已经完成106个问题整改。

二十二、生活污水收集处理设施建设滞后。贵州省各市州污水收集率普遍不高，区县更是低于40%，前期暗查贵州省64个县（市、区），有23个存在污水直排溢流问题。由于配套管网建设不到位，雨污混流问题突出，污水处理厂进水浓度普遍偏低，严重影响运行效果。2021年全省有47座污水处理厂进水化学需氧量平均浓度低于100毫克/升，位于长江流域的有28座。

整改时限：2024年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已对全省88个县（市、区）建成区内生活污水直排溢流点开展排查，发现问题328个，建立了问题清单，制定了治理方案有序推进整改。

2.23个存在污水直排溢流问题的县（市、区）正在建设完善污水收集管网和处理设施。

3.47座进水浓度较低的污水处理厂已制定“一厂一策”系统治理方案，正在推进整改。

4.已制定印发《贵州省城镇生活污水治理三年攻坚行动方案（2022—2024年）》，全面推进全省污水处理设施和污水管网建设。

二十三、安顺市紫云县污水收集率仅为3.2%。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已完成县城老城区供水人口普查和约110公里污水管网检测，同步开展城区管网改造。

2.已于2022年6月建成投运县城三期污水处理厂。

3.实施县城雨污分流改造工程，2022年以来安装污水管网约40公里。

二十四、贵阳市小关污水处理厂、贵安新区马场污水处理厂进水化学需氧量平均浓度为26.7毫克/升、33.4毫克/升，清水进清水出。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已完成小关污水处理厂配套管网改造工程招标；已对马场污水处理厂服务区域管网开展排查和维护。

2.小关和马场污水处理厂已根据实际进水情况，采取单组和定量间隙性运行。

3.正在实施小关污水处理厂配套管网改造工程。

二十五、毕节市生活污水直排问题突出。大方县城区生活污水产生量约2.8万吨/天，实际处理能力仅1.4万吨/天；应建设污水截污干管19.9公里，实际仅建成约7公里，污水收集处理能力严重不足。本应于2017年建成的污水处理三期工程直至2021年初才启动，大量生活污水通过3条排污沟渠违法排入附近溶洞，对岩溶生态系统和地下水造成严重影响。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已建设污水管道将城南片区污水引入县城三期污水处理厂处理，消除污水直排溶洞问题。

2.大方县县城三期（1.5万吨/天）、四期（0.6万吨/天）污水处理厂已建成投运。

3.已对城区管网进行排查，共排查管网159.88公里，发现雨污混接和结构性、功能性缺陷等问题493处，已制定城区雨污综合治理三年行动计划，其中2022年应新建、改造污水管网45.6公里，已完成49.3公里。

4.已完成12.9公里截污干管建设任务，共建成15.71公里。

二十六、七星关区污水收集处理设施建设不系统、不科学，雨污分流改造不彻底，大量生活污水长期溢流白甫河。监测结果显示，白甫河进入七星关城区前水质类别为Ⅱ类，流经城区后恶化至劣Ⅴ类。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已对第二污水处理厂旁溢流污水进行分流，每日分流处置1.7万吨，临时解决污水溢流问题。

2.已排查管网845.95公里，共发现功能性结构性缺陷15698处。针对问题已编制城市污水三年行动攻坚方案。

3.已启动草海大道片区、南部新区、德溪片区及沿河两岸等空白片区污水管网改造，其中2022年应新建、改造污水管网30公里，已完成36.5公里。

二十七、纳雍县大量生活污水长期直排旮旯河，在岸边形成多条污水带，虽在2017年4月便已发现问题并制定整改方案，但直至督察进驻仍未解决。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已安装处理能力6400吨/日的一体化设备，临时解决生活污水直排问题。

2.新建城西、新城区、城东3座污水处理厂，其中城西污水处理厂、新城区污水处理厂工程形象进度75%，城东污水处理厂工程形象进度5%。

3.正在推进空白区管网建设、破损管网修复和雨污管网改造工程，其中2022年应新建、改造污水管网31.2公里，已完成37.3公里。

二十八、金沙县城区污水处理厂每天约5000吨生活污水溢流偏岩河。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已安装处理能力4400吨/日的一体化设备，临时解决生活污水溢流问题。

2.县城三期污水处理厂已建成投运。

3.已排查城区污水和雨水管网220.48公里，发现雨污混流、错搭错接等问题247处；已制定城乡污水治理三年行动攻坚方案，累计完成县城污水管网建设、改造41.16公里。

二十九、金海湖新区松林污水处理厂长期无法正常运行。

整改时限：2023年6月30日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已对松林污水处理厂土建设施、处理工艺、设备运行等情况进行排查，编制《毕节金海湖新区松林污水处理厂结构加固项目设计方案》《毕节金海湖新区松林污水处理厂工艺及设备性能技术评估报告》。

2.土建、设备安装维护工程已全部完成。

三十、贵州省自然生态系统脆弱，一旦遭到破坏，修复难度和代价极大。但是一些地方不合理开发资源挤占和破坏自然环境问题仍比较突出，2019年以来全省共查处非法占用林地案件5699起，占用林地面积共1.06万公顷。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.对2019年以来发现的5699起非法占用林地案件进行分类梳理处置，已全面完成整改。

2.刑事案件（达刑事移送标准）涉及的占用林地面积根据刑事案件办理情况跟进占用林地修复；其他案件涉及的占用林地面积727.41公顷，已完成原地或异地恢复655.77公顷、补办使用林地手续86.2公顷，违法占用林地修复率102%。

3.已印发《贵州省2022年森林保护“六个严禁”执法专项行动工作方案》，持续开展森林督查和“六个严禁”执法专项行动，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

4.已印发《贵州省林草行政执法与刑事司法衔接工作暂行办法》，进一步加强司法机关、林草行政执法机关和森林资源监督机构的工作衔接，建立健全林草行政执法和刑事司法衔接工作机制。

三十一、自然生态保护问题突出，部分自然保护地违法违规建设屡禁不止。上立亭电站位于黔南州罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区核心区内，已于2008年停止建设，但罗甸县在未办理相关手续情况下，于2018年6月擅自恢复电站建设。省农业农村厅明确指出该项目违法侵占保护区、严重破坏生态环境，罗甸县不仅不纠正违规建设行为，反而先后5次召开会议强行推动项目加快建设。2019年小水电清理整治过程中，罗甸县违规将该电站列为“保留类”，使其继续违规建设。保护区实验区内还存在未经论证即建设的八吝大坝工程，2017年、2018年，原贵州省农业委员会先后两次开展专项检查，要求自查整改有关问题，但黔南州、罗甸县对上述问题隐瞒不报，没有开展整改。2019年5月，贵州省农业农村厅致函罗甸县要求立即停工并限期整改，该县仍置若罔闻，执意推动大坝工程违规建设。至督察时两个工程已基本建成，均未设置过鱼设施，鱼类迁移、洄游通道被完全阻隔，斑鳠等鱼类保护对象生境受到严重威胁。保护区内虽然要求全年禁渔，但督察发现，保护区核心区内手撒网、电鱼、地笼等非法捕捞行为普遍，保护区周边大量餐馆公开以“野生鱼”招揽生意，长期违法加工、销售保护区野生河鱼。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已出台《罗甸县蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理制度》《罗甸县禁渔工作举报奖励制度》等保护区系列管理制度。

2.已设立蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理中心，隶属于罗甸县农业农村局，全面负责保护区管理工作。

3.已出台《罗甸县禁渔常态化工作实施方案》。

4.持续加强政策宣传、源头管控、市场监管，严厉查处各类涉渔违法违规行为，查处非法捕捞、销售禁用渔具、未按规定索票索证案件共73起。

5.已对罗甸县辖区内7座小水电开展全面复核，《罗甸县小水电清理综合评估报告》已报备。

6.正在按照《罗甸县小水电清理综合评估报告》开展小水电整治前期准备工作。

7.《贵州省罗甸县八吝大坝工程对蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》《贵州省罗甸县上立亭水电站对蒙江坝王河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》已编制完成并获农业农村部批复同意。

8.《罗甸县坝王河斑鳠栖息地重建恢复工程实施方案》已批复，董当水坝已完成生态改造工作；柏林电站、沫阳关电站正在开展资产评估，待资产评估完成后开展整治工作；坝王河电站整治专项方案和坝王河电站整治后县城取水泵站实施方案已完成。

9.《罗甸县八吝大坝鱼道工程实施方案》已批复，目前已进场施工，累计完成工程形象进度70%。

10.《罗甸县上立亭水电站生态流量下泄管控方案》已批复，加强生态流量监管，保障下游河道水情稳定。

11.已通过人工繁殖技术攻关，孵化斑鳠仔鱼2000余尾。已编制完成《罗甸县2022年渔业资源增殖放流项目实施方案》，在保护区实验区开展增殖放流活动，投放鲢鳙鱼苗100万尾。

12.已编制完成《保护区管控基础能力建设规划》，安装宣传牌188块，18个监控视频设备已安装1个，正在安装17个。

三十二、安顺市黄果树国家级风景名胜区违规审批建设问题突出。不但未按要求停止违法建设经营活动，切实整改天然画卷度假村等不符合规划、未取得任何手续的违法违规项目，反而于2018年以来又新、改、扩建20余个建设项目，均未办理有关手续，包括菩提七重天、黄果树新城酒店、黄果树镜湖综合服务体等多个地产项目，违法违规愈演愈烈。

整改时限：2022年12月31日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.全面排查风景名胜区违规建设项目，将排查出的39个问题项目纳入问题清单实施整改。

2.天然画卷度假村项目已完成整改复绿。

3.黄果树镜湖综合服务体项目等3个未实质性动工项目已停止建设，按地类性质完成恢复。

4.针对已获得风景名胜区省级主管部门行政许可的黄果树游客服务中心等5个项目，已加强监督管理，确保项目依规依法实施。

5.符合《贵州省黄果树城总体规划》的黄果树天颐假日酒店一期等8个项目，已编制完成《影响专题报告》并通过专家审查。2022年12月，省林业局出具风景名胜区内选址核准行政许可手续。

6.符合96版风景名胜区总体规划的3个项目，黄果树旅游区龙宫龙潭旅游服务基地于2022年10月、黄果树国际温泉养生谷和安顺市残疾人托养中心项目于2022年12月获得省林业局出具的风景名胜区内选址核准行政许可手续。

7.龙宫路宝湾游客服务中心项目已编制完成《影响专题报告》并通过专家审查，2022年12月省林业局出具书面审核意见，同意保留该项目。

8.黄果树休闲运动中心等4个项目已获得黄果树旅游区管委会同意，已依规依法按程序办理相关手续；黄果树德寿村康养度假项目因对传统村落改造利用不到位，不再继续实施。

9.12个项目已获得黄果树旅游区管委会同意，已依规依法按程序办理相关手续。

10.滑石哨项目《滑石哨修缮改造方案》通过专家审查并获批复同意。

三十三、违规开采破坏自然生态。贵州省是矿产资源大省，一些地方粗放开发矿产资源，擅自突破产业准入条件、改变开采方式，甚至借生态治理之名大肆违规开采，生态破坏严重。

整改时限：2023年6月30日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.对矿山采矿许可证、环评手续、安全生产许可证、水保手续、林地手续等进行全面核查，建立了“一矿一策”问题整改台账，实施分类整改。

2.按照分类处置原则，依法依规开展矿山手续办理。

3.按照“一矿一策”处置意见，对不符合手续办理要求的矿山，依法依规进行整改，并督促完成复垦复绿、生态修复工作。

4.加强跟踪督导和执法检查，督促矿山企业严格按照采矿许可范围、用地、用林、安全生产设施设计、水土保持、环评等要求开采矿产资源。

三十四、2016年9月，黔东南州黄平县被国务院纳入国家重点生态功能区范围，按要求应制定并严格执行产业准入负面清单。贵州省将铝土矿采选列为黄平县负面清单禁止类产业，明确现有企业应在2018年年底前关闭退出。黄平县不但未退出富城实业有限公司、兴达矿业有限公司等企业，还谎称其不属于有色金属矿采选行业，不在负面清单限制和禁止范围内，导致麦巴铝土矿、王家寨铝土矿等至今仍在非法开采。遥感影像显示，2019年以来，上述两个矿山新增生态破坏面积近28公顷。2014年以来，富城实业有限公司在未办理相关手续情况下，擅自与当地村民签订采矿分包协议，改变开采方式，导致麦巴铝土矿矿区被全面开挖，生态环境破坏严重。经调查，共违法侵占林地面积53.5公顷，耕地4.9公顷。2021年10月，该公司将剥采产生的伴生矿及废石废渣随意堆存填埋，部分淋溶水直接排入外环境，监测显示淋溶水pH值为2，呈酸性。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.印发《黄平县重点生态功能区产业准入负面清单问题整改工作方案》，全面开展负面清单管控执行情况排查整改。

2.2022年12月，黄平县自然资源局依法对麦巴矿区进行处置，并出具意见不同意王家寨铝土矿采矿权延续登记。

3.已分期分区开展矿山地质环境生态修复，共覆土103.64万平方米，播撒草种114.59万平方米，边坡治理10.49万平方米，复绿工程已完成。

4.已将矿区的伴生矿及废石废渣纳入矿山地质环境生态修复治理内容，已完成围挡、截洪、覆土复绿措施治理。

5.已完成对贵州黄平富城实业有限公司麦巴铝土矿和黄平县兴达矿业有限公司王家寨铝土矿涉嫌违法违规行为依法进行查处。

三十五、部分地方借“探索利用市场化方式推进矿山生态修复”之名，先后上马24个地质灾害或生态修复治理项目，其中21个位于毕节市。督察发现，这些生态治理项目，实则是打着生态修复的幌子违法开采矿产资源。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已组织全省排查，除督察指出的24个项目外，未新发现利用市场化方式实施的矿山生态修复项目。已对24个项目建立清单台账。

2.经论证，24个修复治理项目中，17个项目需修改或重新编制矿山生态修复技术方案，目前已全部编制完成并按方案开展恢复治理中。

3.已加强审查生态修复治理项目，严禁违规违法开采矿产资源，加大对矿产开采违法行为监督管理和惩处力度。

三十六、金沙县金凤煤矿已闭矿，仍以实施地质环境保护与恢复治理工程之名，将原矿区数千亩土地全部开挖，侵占大量耕地和林地，煤矸石、弃渣随意堆积，未采取任何防治措施，现场生态破坏和环境污染十分严重。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已对金沙县金凤煤矿矿山生态修复现状进行核查评估，已编制金凤煤矿矿山生态修复技术方案。

2.已完成土地生态修复、煤矸石和弃渣治理总工程量的59%。

3.对金凤煤矿非法采矿行为进行调查。

三十七、矿山生态修复和管理问题较多。贵州省要求，2020年年底前完成全省826个历史遗留矿山地质环境治理恢复工程，但督察发现，部分矿山修复工程依然存在较多问题。在产砂石矿山中，共有507家存在各类环境问题，其中未进行生态修复的有163家。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.印发《关于开展历史遗留矿山治理恢复工程整改“回头看”的通知》，对全省826个历史遗留矿山整改情况进行复核。

2.对全省826个历史遗留矿山地质环境治理恢复工程存在问题进行整改，已完成821个。

3.对存在各类环境问题的507家砂石矿山进行整改，已整治完成481家。

4.已制定印发《贵州省“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划》，统筹推进历史遗留矿山生态修复。

三十八、遵义市部分矿山生态修复工作打折扣，开采平台基本未覆土植绿，未严格落实“边开采、边治理、边修复”要求。习水县二郎鸿坤建材厂、新蒲新区石龙采石场等只开采不治理，严重破坏山林植被。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已完成习水县鸿坤建材厂、新蒲新区石龙采石场开采完毕区域生态修复治理。

2.遵义市对全市矿山企业“边开采、边治理、边修复”情况进行了全面排查，发现34个问题并建立问题台账实施整改。

3.已依法对习水县鸿坤建材厂违法行为进行查处；石龙采石场于2021年7月实施生态修复并完成。

4.加强矿山执法监管，严厉打击只开采不治理、破坏生态违法行为。2022年，共发现涉嫌违法线索40条，均已调查处理。

三十九、贵阳市修文县黄鳝坡砂石矿已超两年未开采，但大面积植被剥离的生态修复工作一直未开展。

整改时限：2023年6月30日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.完成破坏地块现场调查，编制了黄鳝坡砂石矿山地质环境恢复治理实施方案，并通过专家评审、备案。

2.根据矿山地质环境恢复治理实施方案，黄鳝坡砂石矿采坑已回填、场地已平整，复垦复绿已完成。

3.对修文县20家砂石矿山企业开展全面排查，建立问题台账开展整治，20家矿山均已完成整改。

4.强化日常监管，严厉打击违规违法行为。2022年以来修文县共计依法查处矿产资源违法案件56宗。

四十、2020年6月，国家有关部门印发《绿色矿山评价指标》，将“安全许可证合法有效”“近三年未受到行政处罚或处罚已整改到位”“矿区范围未涉及各类自然保护地”等作为绿色矿山建设的先决条件。督察发现，贵州省部分市州自然资源部门对绿色矿山建设工作指导不力、审核把关不严，导致部分绿色矿山名不符实。贵阳市修文县评选的14座绿色矿山中，多数不符合条件，其中长冲大槽铝土矿山等在申报时未取得安全生产许可证，马家桥砂石厂等13座矿山2018年以来因侵占林地等被有关部门处罚47次。2021年10月暗查发现，14座绿色矿山中有12座不同程度存在生态破坏严重、生态修复滞后等问题。此外，铜仁市松桃县白石溪锰矿、黔东南州岑巩县姚家林水泥用石灰岩矿、台江县台雄矿泉水矿等3个矿山与自然保护地重叠，但未移出“绿色矿山”名单。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已取消修文县14家矿山、白石溪锰矿等督察指出矿山绿色矿山称号，移除绿色矿山名录。

2.举一反三，严格对照绿色矿山建设指标，对不符合标准要求的96座矿山公告移除绿色矿山名录。

3.积极完善绿色矿山建设监督审核指导工作机制，在绿色矿山遴选时加强全面检查、审核，确保符合绿色矿山标准。

四十一、一些小水电生态流量监管不到位。2021年3月，贵州省农村水电应用监管服务平台投入试运行，对全省1143座有生态流量泄放要求的小水电进行监管。督察发现，省水利部门在监管中重平台建设轻运行管理，一些水电站生态流量泄放不足、监控设施位置不合理等问题突出。平台显示，2021年4月至11月，49座小水电生态流量数据完整率低于60%，120座数据合格率低于90%，均未达到小水电远程监控数据传输要求。督察组随机抽查50座显示“正常”的水电站，黔西南州贞丰县福拉水电站等28座不同程度存在生态流量明显低于核定值、监控设施安装不合理等问题。抽查发现，87座小水电可以连续预警但并无相应处置措施，远程监控成为摆设。铜仁市沿河县三角水电站等生态流量持续泄放不合格，安顺市镇宁县下河头水电站等生态流量数据持续上传不正常，但水利部门未采取相应处置措施。督察还发现，遵义市赤水市七里坝水库违规将生态流量引至鱼塘养鱼后再排至福宝河，将视频监控设施设置在鱼塘，无法正常监测下泄生态流量；下游天生桥水电站又违规将生态流量截流发电，实际下泄流量远小于核定流量。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.开展全省小水电生态流量专项排查，对发现的301个小水电生态流量泄放不足等问题建立清单台账，制定整改措施实施整改。

2.完善监管平台预警处置能力，增加异常短信预警功能，对未联网、联网数据不完整、未达数据传输要求、数据传输不正常、生态流量泄放未达核定值的，及时报警预警并建立预警处置台账。

3.加大生态流量监管执法惩处力度，2022年共纠正391个生态流量泄放不足、违规截流发电等违法违规行为。

4.已将小水电生态流量监管考核评价结果纳入对各市（州）最严格水资源管理制度和河（湖）长制考核。

四十二、一些重点领域存在较多环境问题，工业园区环境管理问题依然突出。安顺市夏云工业园区是安顺国家高新技术产业开发区的主要园区之一，2017年以来，夏云工业园违规引进数家含表面处理工艺的铝型材加工企业，园区配套环境基础设施薄弱，不具备处理高浓度工业污水能力，有关部门长期不闻不问，污水处理厂实际成为稀释排放工业废水的通道。2019年以来，涉及该园区环境污染的投诉高达28件，地方均上报已办结，此次督察发现，地方办理情况严重不实，园区雨污混排问题十分突出。随机抽测7家企业，就有4家通过雨水管网偷排，其中铝镁铝业有限公司将两根废水管直接连通雨水沟，长期偷排废水，甚至在督察组检查当晚还通过潜水泵偷排高浓度废水；协力启航科技有限公司同样通过雨水沟偷排生产废水。此外，当地一直未按照园区控制性详细规划要求建设工业固废处置中心，现场督察发现中铝集团下属贵州顺安机电设备有限公司在厂区内违法填埋工业固体废物。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已根据园区发展规划和规划环评，优化制定并印发了《夏云工业园产业准入条件（试行）》《夏云工业园污染防治和环境管理方案（试行）》。

2.夏云工业园区内3家铝型材企业表面处理工艺均已搬离园区。

3.开展多轮排查，发现园区企业存在环境问题594个，已全部整改完成。

4.对园区雨污管网进行全面排查，发现问题点位187个，已全部整改完成。

5.建成投用680立方米水解酸化池和144立方米调节池，作为污水处理厂有机物前端处理设施，污水处理厂运行稳定正常。

6.贵州顺安机电设备有限公司堆放填埋的工业固体废物已清理完成，堆存场地已覆土复绿。经监测，场地土壤质量满足建设用地标准要求。

7.夏云工业园控制性详细规划已完成修编。经科学评估，夏云工业园不具备建设固废处置中心条件。

8.加强监管执法。

9.对2019至2021年涉及园区28件信访件开展两轮现场复核，主动走访群众，依法查处环境违法行为5起，移送公安机关1起。

四十三、2019年7月，瓮安县工业园区贵州岑文化学股份有限公司5万吨/年苯酐项目进行环评时，黔南州生态环境局在专家评审意见明确指出项目选址不符合园区规划的情况下，依然批复同意，至督察时该项目已基本建成。

整改时限：2022年9月30日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.原环评批复已于2022年8月撤销。目前已按照瓮安工业园区产业发展规划（修编）重新办理环评手续，并于2022年9月获得批复。

2.督促、指导项目业主在施工期、运营期切实履行生态环境保护主体责任，严格落实各项污染防治措施。

3.举一反三开展全面排查，未新发现不符合园区产业定位、园区产业发展规划项目。

四十四、独山县麻尾工业园环境管理也形同虚设。园区内13家铁合金企业中有9家存在“先上车后买票”现象，其中贵州兴枫霖合金科技有限公司于2015年建成投产，但2016年10月才取得环评批复、2020年12月才取得用地批复、2021年9月才取得用水批复，安全生产手续已过期。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已对园区13家铁合金企业审批手续进行排查。

2.对园区内企业环境保护和安全生产等方面违法违规行为进行全面排查，共发现问题16个，已全部整改完成。

3.加强对新（改、扩）建项目的监督管理，督促企业完善手续后才能投入生产。

4.加强监管执法，2022年以来，对麻尾工业园区开展检查81次，发现问题8个，已全部整改完成。

四十五、生活垃圾集中处置设施问题多发。贵州省共有76座生活垃圾填埋场，普遍建设时间较早，存在渗漏污染。

整改时限：2024年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.对全省生活垃圾填埋场进行全面排查，至2022年底共发现存在问题的垃圾填埋场20个，已按照“一场一策”建立问题台账，制定整改方案。

2.正在按照“一场一策”方案推进问题整改。

3.已制定印发《贵州省生活垃圾治理攻坚行动方案》。2022年底前，贵阳市白云区比例坝垃圾填埋场已不再处置原生生活垃圾。

4.加强监管执法，督促进一步加强生活垃圾填埋场运行管理，严肃查处污染防治设施不正常运行、超标排放等违法行为。

四十六、大方县垃圾填埋场长期超负荷运行，调节池和应急池高位储存渗滤液，存在较大环境风险。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.将大方县城区及部分乡镇生活垃圾转运至毕节垃圾焚烧发电厂进行处理，每天清运垃圾约230吨，解决垃圾填埋场超负荷运行问题。

2.加强渗滤液处理站运行管理，委托第三方机构对出水情况进行24小时监测，确保出水达标排放。

3.完成渗滤液处理站改造工程，提升渗滤液处理能力；完成应急池加盖工程，有效防止雨水进入。目前应急池渗滤液已全部处理，处于空置应急状态；调节池渗滤液下降2米，高位储存渗滤液风险得到解决。

四十七、铜仁市印江县垃圾填埋场渗滤液处理能力不足，印江县政府未经科学论证便擅自决策，将渗滤液简单处理后违法排入城市管网，截至2021年12月共违法排放渗滤液18.3万吨。

整改时限：2022年6月30日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已完善填埋场库区雨污分流，建成投用1000立方米应急池和1000立方米渗滤液收集池并投入使用。

2.已完成500吨/日污水处理设施提级改造。

3.已规范设置渗滤液排口，完成在线监控安装并联网传输。

4.对垃圾填埋场违法排放渗滤液行为依法进行查处。

四十八、垃圾焚烧发电厂部分项目建设滞后，不同区域生活垃圾无害化处置能力不均衡。毕节市应于2018年年底建成投运七星关区、金沙县等4座生活垃圾焚烧发电厂，但地方推动不力、工作迟缓，项目均未按期建成，导致大量生活垃圾填埋场只能超负荷运转。大方、黔西、金沙、威宁和赫章5县（市）生活垃圾填埋场设计处理能力共570吨/日，但2021年实际处理量达到1900吨/日，填埋区均已接近满库容。据测算，毕节市生活垃圾处置能力缺口达1500吨/日，但截至督察进驻时未开展新增无害化处理设施建设的前期工作。

整改时限：2025年12月31日前，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.已制定印发《贵州省生活垃圾治理攻坚行动方案》。明确到2024年，基本实现排查出渗漏问题的填埋场不再处置原生生活垃圾；到2025年，全省基本实现原生生活垃圾“零填埋”。

2.加强对毕节市中心城区、织金县、金沙县、威宁县4座垃圾焚烧发电项目、黔西市水泥协调处置项目运营管理，项目均正常运行。

3.已合理规划毕节市垃圾焚烧发电项目服务区域，金沙县生活垃圾全部运至金沙县焚烧发电厂处置；威宁县全部生活垃圾、赫章县每天约250吨生活垃圾运至威宁县焚烧发电厂处置；大方县每天约250吨生活垃圾运至中心城区焚烧发电厂处置；黔西市每月约1600吨生活垃圾运至织金县焚烧发电厂、约2100吨运至金沙焚烧发电厂、约1600吨运至黔西水泥厂处置。

4.拟建设威赫片区二期（赫章县）、织纳片区二期（纳雍县）、中心城区二期（大方县）3座500吨/日的生活垃圾焚烧发电项目，正在开展项目前期选址、可研编制、环评工作。

5.强化监管，督促生活垃圾填埋场规范运行管理。

四十九、本应于2020年6月建成的贵阳市2000吨/日生活垃圾焚烧发电项目至督察时尚未建成，而垃圾填埋场库容已满负荷，环境风险突出。

整改时限：2022年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.贵阳市2000吨/日生活垃圾焚烧发电项目已建成投运。

2.比例坝生活垃圾填埋场已闭库，停止接收生活垃圾。

3.加强监管，比例坝生活垃圾填埋场三套渗滤液（混合水)处理设施运行正常。

五十、2016年以来，黔东南州岑巩县久通公司因擅自停运环保设施、未批先建、污染物超标排放等问题先后5次被生态环境部门行政处罚。2021年9月暗查发现，该公司生态环境问题依然突出，不仅使用《产业结构调整指导目录》明令淘汰的落后工业设备，且废气无组织排放严重、各类废水“跑冒滴漏”。

整改时限：2023年6月30日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.久通冶金有限公司已整改。

2.久通冶金有限公司自产的1364.59吨砷碱渣已依法转移至第三方公司处理。

3.久通冶金厂区6000余吨涉案物料已转移至具备“三防”措施的久通危废暂存库暂存并被办案机关作为物证查扣。

4.久通公司有关负责人因涉嫌污染环境罪已被依法批捕，涉嫌违法转移和处置的危险废物已被公安机关查扣封存。

五十一、2021年6月，贵州省生态环境厅检查发现铜仁市大龙经开区建强锰业未经批准，擅自转移危险废物；此次督察发现，该企业违法违规问题依然突出。

整改时限：2023年12月31日前，长期坚持。

整改进展：已完成，长期坚持。

已依法对建强锰业违法行为进行调查，移送大龙开发区公安分局处理，目前正在办理中；启动生态环境损害赔偿程序，正在委托第三方进行损害鉴定评估。严格执行危险废物转运联单制度，阳极泥已规范存放于厂区。

五十二、黔南州罗甸县正鑫硅业有限公司违规使用不符合《铁合金行业准入条件》的落后工艺，未按环评要求使用低硫燃料，窑炉烟气长期未经任何脱硫措施直排外环境，导致外排二氧化硫浓度最高达4975毫克/立方米,超标24倍。电炉炉渣、废弃耐火材料等危险废物随意露天堆放，环境风险突出。

整改时限：2022年12月31日前。

整改进展：已完成，长期坚持。

1.已对正鑫硅业有限公司环境违法行为依法查处。

2.已委托第三方公司规范处置厂区堆存的全部4.72吨危险废物。

3.正鑫硅业有限公司已完成物料堆场顶棚和危废暂存间建设，对危险废物进行规范处置。

4.正鑫硅业有限公司环境影响后评价于2022年8月获批。已按照环评要求使用低硫煤，并安装散烟收集设施、脱硫设施和烟气在线监测设备。

五十三、矿井涌水污染问题解决不力。黔东南州麻江县杏山镇翁威煤矿于2014年停产，生态修复工程治标不治本，未解决矿井涌水问题，每天约有2000—3000立方米酸性矿井废水未经治理直排溪沟。

整改时限：2023年9月30日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.完成翁威煤矿酸性废水污染现状调查，编制《贵州省麻江县摆沙河流域煤矿废水（翁威矿区）水文地质报告》，制定完善整改实施方案。

2.翁威主井出水点650吨/天酸性废水治理工程已建设完成。

3.已完成谷宾探矿点区域酸性废水治理工程地面处理系统收集池、沉淀池、排水沟渠建设等工作。

五十四、黔南州2015年发现并指出都匀市杨柳街河被无主煤矿矿井涌水污染问题，当地落实责任不积极不主动，多次开会研究均未拿出实质性举措，污染问题至今没有解决。

整改时限：2023年12月31日前。

整改进展：达到序时进度，持续推进整改。

1.完成7000吨/天矿井废水处理设施和配套2.9公里收集管网建设。

2.7000吨/天矿井废水处理设施已调试运行正常，煤矿废水经收集处理后达标排放。

3.7000吨/天矿井废水处理设施建设期间，矿井废水引入原有实验项目处理后达标排放。

4.杨柳街河河道治理修复工程已纳入清水江剑江河段水生态修复与治理项目，现已完成方案编制，计划于汛期后实施。