| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于支持六盘水市加快建设避暑度假和山地户外运动目的地重点项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总计77个，总投资473.38亿元。其中：交通设施项目18个，投资269.65亿元；酒店项目11个，投资25.82亿元；特色小镇项目8个，投资57.69亿元；其他旅游项目40个,投资120.22亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设 | 项目建设规模和主要内容 | 责任单位 | 支持单位 | 建设时间 | 推进情况 | 备注 |
|  |  | （万元） | 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 一、交通设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘州一级环线 | 1238500 | 盘州市 | 覆盖盘州市11个乡（镇、街道），路线全长164千米，路基宽20米,其中主环线132千米（红果经盘关、柏果、鸡场坪、刘官、双凤、丹霞、石桥，绕回红果），两支线32千米（岩博至鸡场坪支线17千米、金色大道支线15千米）。 | 盘州市政府 | 省交通运输厅 | 2019-2025 | 正在推进 |  |
| 2 | G320盘州刘官至两河道路建设工程 | 90000 | 盘州市 | 起于刘官互通，止于两河在建北环路，全长10千米，等级为一级公路（兼城市主干道），设计时速60千米/小时，路基宽50米，沥青混凝土路面。 | 盘州市政府 | 省交通运输厅 | 2016-2020 | 正在推进 |  |

| 3 | S217界牌至羊场公路改造工程（界牌至保基段） | 2500 | 盘州市 | 起于盘州与水城交界处的界牌，途经岩脚寨、小屯乡、刘家庙、雨那凹、黄兴寨、店子上、 厨子寨、保基乡、羊场乡，终点接羊英、羊柏公路交叉点。全长25千米。路面结构类型为沥青混凝土路面。 | 盘州市政府 | 省交通运输厅 | 2020-2021 | 正在推进 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | S218盘州四格至坪地公路改扩建工程 | 21000 | 盘州市 | 起于乌蒙（四格），途经罗基里、何家村（岔河）、半坡、柏木戛、陈家村、栗柴林，止于坪地，建设里程17千米。采用二级公路标准进行改扩建，局部地形、地质困难地段适当降低标准，设计车速40千米／小时，路基宽度8.5米/10米，沥青混凝土路面。 | 盘州市政府 | 省交通运输厅 | 2019-2020 | 正在推进 |  |
| 5 | 盘州市新区北环、西环大道道路建设项目 | 60000 | 盘州市 | 北环大道全长1.56千米，宽50米；西环大道全长10.589千米，宽40米，路面为沥青混凝土。建设内容包括桥涵、给排水、电气、照明、绿化等工程。 | 盘州市政府 | 省交通运输厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 6 | 盘州市南湖大道西段道路建设项目 | 10000 | 盘州市 | 道路全长1.559千米，路基宽35米，城市主干道，路面为沥青混凝土，建设内容包括桥涵、给排水、电气、照明、绿化等工程。 | 盘州市政府 | 省住房城乡建设厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 7 | 六枝至黄果树旅游公路 | 101745 | 六枝特区 | 起于六枝主城区南面牂牁江大道至南环路交叉口处，经上玉黑、下玉黑、下坝村、老鹰坡村、下长寨、三合村、洒耳、九洞天至终点落别乡可布新寨（六枝特区与镇宁县交界处），路线全长18.56公里，采用设计速度为60公里/小时的一级公路标准建设，双向四车道，整体式路基宽度25-30米。 | 六枝特区政府 | 省交通运输厅 | 2018-2025 | 正在推进 |  |
| 8 | 木月旅游公路 | 164000 | 水城县 钟山区 | 起于月照，终点在木果，建设规模107千米，主要采用二级公路技术标准，设计速度40千米/小时，路基宽度8.5米。 | 水城县政府 钟山区政府 | 省交通运输厅 | 2018-2020 | 正在推进 |  |
| 9 | 西嘎至毛口旅游公路 | 56841 | 六枝特区 | 道路全长19.2公里，二级公路，路基宽度8.5米，为牂牁湖环湖旅游公路，同时也是牂牁镇至纳兴高速的主要连接道路。 | 六枝特区政府 | 省交通运输厅 | 2018-2020 | 正在推进 |  |
| 10 | S318新民至保田公路改扩建工程 | 22000 | 盘州市 | 起于新民、小石桥、下甘河，终于保田镇（与规划省道S318顺接处）。路线全长20千米，路基宽度16米，沥青混凝土路面。 | 盘州市政府 | 省交通运输厅 | 2019-2020 | 正在推进 |  |
| 11 | 梅花山至牂牁江旅游公路 | 676000 | 六枝特区 水城县 钟山区 | 起于郎岱，经毛口、西嘎、野钟、营盘、发耳、都格、野鸡坪，终点在梅花山，市境全长338公里，主要采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米。 | 六枝特区政府 水城县政府 钟山区政府 | 省交通运输厅 | 2019-2025 | 正在推进 |  |
| 12 | 平顶山至西冲河索道 | 2500 | 盘州市 | 索道总长为994.97米，垂直落差为331米。一个吊箱可坐4人，每个吊箱间隔28.8米；共75个吊箱，每小时单向运输500人。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 13 | 盘州市乌蒙大草原风景区观光索道建设项目 | 50000 | 盘州市 | 建设乌蒙大草原景区客运索道5100米，包括上、中、下站房及相关配套设施建设。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2021-2022 | 拟建 |  |
| 14 | 格所河景区观光索道项目 | 30000 | 盘州市 | 观光索道工程共计6千米，上下站房、机械房、办公房、售票房、游客休息场地等配套设施及周边的亮化、绿化。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 15 | 野玉海国家山地旅游度假区野鸡坪至可渡河客运索道 | 36000 | 水城县 | 新建索道一条，水平距离约3500米，垂直高度约1200米，索道设计单项运量1500人/小时，索道上站房为驱动站，建筑面积约10000m²；索道下站房为迂回站，建筑面积约5000m²及附属设施建设。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2018—2020 | 拟建 |  |
| 16 | 大湾海嘎索道 | 35000 | 钟山区 | 以“大箐游客中心”为起点站、以“海嘎小镇”为中继站、以韭菜坪“顶峰停车场”为终点站，长度约3800米，垂直高差约500米。 | 钟山区政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2020 | 正在推进 |  |
| 17 | 牂牁江景区老王山客运索道 | 20000 | 六枝特区 | 总用地面积4512m²，建筑面积4000m²。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 18 | 玉舍至坪寨 | 80429 | 水城县 | 改善野鸡坪景区对外交通条件，项目全长46.92公里，按照二级公路标准建设，路基宽8.5米，连接玉舍至坪寨，属野玉海景区内部交通，沥青混凝土路面。 | 水城县政府 | 省交通运输厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 投资小计 |  | 2696515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、酒店项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 月亮庄项目 | 108597 | 盘州市 | 总建筑面积78832.51m²，容积率0.55，建筑密度21.44%，绿地率为56.67%，停车位340余个。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2020 | 在建 |  |
| 2 | 南湖酒店 | 5000 | 盘州市 | 总房间288间，床位数460个。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2021 | 在建 |  |
| 3 | 保基乡村旅游业溶洞探险项目 | 30000 | 盘州市 | 垤腊躲反洞洞穴景观，白雨洞洞穴开发，脚踩洞洞穴景观，脚踩洞至出水洞伏流暗河开发。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2020-2023 | 拟建 |  |
| 4 | 保基乡村旅游业民宿项目 | 10000 | 盘州市 | 喽岩精品民宿1800㎡及周边亮化、绿化等设施。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 5 | 保基乡村旅游业陆家寨稻田精品民宿项目 | 25500 | 盘州市 | 占地480亩，建筑面积25000㎡，约120间房，功能包括：大堂接待、会议室、宴会厅、客房、瑜伽台、游泳池等（包含陆家寨民宿项目1750㎡）。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 6 | 保基乡村旅游业树屋酒店 | 1800 | 盘州市 | 雨那洼村喽岩组建设树屋酒店12个房间及周边亮化、绿化等设施。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 7 | 保基乡村旅游业洞穴酒店 | 2300 | 盘州市 | 保基乡陆家寨村沟边组建设洞穴酒店15个房间，及周边绿化、亮化等配套设施 | 盘州市政府 | 省文化旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 8 | 盘州·谷中谷康体养生酒店项目 | 8500 | 盘州市 | 改造回迁房48套，新建5000㎡配套用房，餐厅及景观绿化亮化等配套设施。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2020 | 在建 |  |
| 9 | 保基乡村旅游业特色酒店集群项目 | 30000 | 盘州市 | 城堡酒店6500㎡、悬崖酒店2000㎡。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2023 | 拟建 |  |
| 10 | 黔韵大酒店 | 38000 | 六枝特区 | 按五星级标准建设，房间数量约270间。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 正在推进 |  |
| 11 | 牂牁江王城酒店 | 34000 | 六枝特区 | 项目用地面积60800m²，建筑面积44290m²；建设内容为：酒店、客栈、综合服务用房、公共绿地及其他附属设施。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 投资小计 |  | 258197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、特色小镇项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘州市胜境古镇建设项目 | 124200 | 盘州市 | 集中搬迁安置2900余户9600余人，建设电力管网9000米、通信基础管网9000米、村卫生计生室1400㎡、乡镇卫生院3600㎡；道路建设20.94千米，路宽7.5米；复绿治理沉陷区7.59平方千米。古镇分为南园、北居、中文旅三个板块。北居主要为安置区，中文旅有湿地公园、美食一条街、明清步行街、胜境中心广场、文化会馆、书画院等内容；南园有胜境关城楼、九州图浮雕、名人雕像、生态公园等内容。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 2 | 贵州娘娘山温泉度假小镇 | 20000 | 盘州市 | 温泉服务中心、温泉酒店、露天小泡池、公共泡池、民族风情街及相关配套设施。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2016-2020 | 在建 |  |
| 3 | 盘州丹霞小镇建设 | 12000 | 盘州市 | 小城镇风貌改造220000m²；文化广场占地面积18000m²；农贸市场占地面积17352m²；城市道路改造35000m²；污水管网6300米；景观河道整治5000米；路灯及景观灯1600盏；绿化23000 m²。 | 盘州市政府 | 省住建厅 | 2018-2020 | 在建 |  |
| 4 | 月照养生养老基地 | 125800 | 钟山区 | 总占地面积为38.14公顷，总建筑面积270560 m²，建设集旅游度假、康体养老、中医药展示体验交易中心、养生居住为一体的复合型特殊基地。 | 钟山区政府 | 省文化和旅游厅 | 2015-2020 |  |  |
| 5 | 水城营盘山康养呼吸小镇 | 22051 | 水城县 | 占地面积115019.61m²，建设面积42580m²。包括瑞士风格山地酒店、独栋式木屋、民宿、大众风情休闲商业街、运动式场馆、手工艺区、游客接待服务中心及配套建筑等。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2023 | 建筑物主体完工，进入装饰装修工程施工 |  |
| 6 | “中国凉都·生态水城”悠然山居乌蒙康养小镇建设项目 | 256904 | 水城县 | 本项目总规划面积16863公顷，其中项目建设范围626公顷，生态保育区面积16237公顷。项目以营盘乡和野钟乡丰富的旅游资源为依托，建设大健康、大旅游两大扶贫产业基础设施，配套提升科技、生态设施和服务能力，主要建设内容为22大节点项目：山地风景道、悠然山居至龙潭峰索道、北盘江大转弯至龙头山索道、乌蒙大地缝、悠然山居、班霍夫商街、悠然·医养中心、真龙山白族文化民宿区、哈青白族文化广场、龙潭索道中转服务区、地学研究中心与院士工作站、汽车营地、越野公园、悠然山居索道起点站广场、龙潭峰索道终点站、龙头山顶、大转弯顶、北盘江漂流起点、北盘江漂流终点、中草药产业扶贫科研基地、野钟温泉、悠然·康养中心。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2020-2025 | 拟建 |  |
| 7 | 鞭陀小镇 | 10900 | 水城县 | 建设鞭陀小镇33750m²及配套基础设施。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2022 | 正在推进 |  |
| 8 | 六枝牂牁江飞行故事小镇项目 | 5000 | 六枝特区 | 提升改造现有道路，建设起飞场、降落场、连接道路，业务管理用房、水上平台、浮动码头、终点塔、停船场、上下水平台等。 | 六枝特区政府 | 省体育局 | 2021-2025 |  | 新增 |
| 投资小计 |  | 576855 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他旅游项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘州全域旅游集散中心智慧旅游系统 | 10047 | 盘州市 | 建设盘州全域旅游智慧旅游数据库中心、指挥中心等配套设施，打造“一部手机游盘州”。 | 盘州市政府 | 省文化旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 2 | 水城旅游集散中心 | 31968 | 水城县 | 总占地面积约34400m²，地下建筑面积18355.29m²，其中人防建筑面积1123.08m²；地上建筑面积19444.3m²，包括游客服务、旅游特色专卖及旅游产品展示、物流中心及租车室、儿童乐园、大数据控制中心、观光塔、旅行社、特色主力店等。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2020 | 正在推进 |  |
| 3 | 生态水城全域旅游智慧系统 | 6000 | 水城县 | 大数据控制中心、管理用房、观光塔、特色主力店、旅行社、停车场、网络铺设、中心机房、云数据中心、综合指挥调度中心、视频监控系统、客流统计分析系统、SOS救援系统、生态卫生系统、多媒体驿站系统、咨询投诉系统、虚拟游体验、智能导航体验、自助导游导览体验、旅游分销系统、景区景点及城区人流集中点安装旅游电子触摸屏。及建设野玉海景区、百车河景区、米箩景区、北盘江景区、龙场白族文化小镇智慧旅游配套设施。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2020 | 正在推进 |  |
| 4 | 西冲玉带旅游度假区 | 107000 | 盘州市 | 总占地面积1577528㎡，分三个区域。健康养生度假区：占地758131㎡，分别有乐龄农业产业园、盘山路、乐龄童乐园、乐龄山庄、垂钓湾、碧波湖、森林乐活园、水上人家、碧镜湖、乐龄森林氧吧、盘山小径、碧宁湖、游园停车场、索道、凤舞花田、索道站、观光小火车、游客服务中心（双凤广场）&码头、湿地风光、水上百戏、四季果园、流溪水车。怡情互动体验：占地580784㎡，分别建有荧光湿地、湿地体验、水镇小街、凤凰岛、水上凤台、荷叶莲莲、凤凰于飞栈道、若风与伏峰民宿（房间数117，床位数162）、梧桐林下（餐饮）、芦苇野风、休憩广场、汉花缘精品酒店（房间数42，床位数57）、凤栖浜民宿街。亲子休闲度假区：占地238613㎡，建设有观光小火车、凤仪亲子乐园、童玩世界、入口构筑物、公园入口、公园停车场。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 5 | 断桥至西冲道路右侧房屋风貌整治 | 2400 | 盘州市 | 涉及179户，总建筑面积约2300㎡房屋立面改造及风貌整治。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2020 | 在建 |  |
| 6 | 月亮山公园建设项目 | 13000 | 盘州市 | 总面积7.65平方千米，含园区内一、二级公路建设，苗木种植，附属设施建设等内容。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅、省林业局 | 2016-2020 | 收尾 |  |
| 7 | 月亮山综合体建设项目 | 12000 | 盘州市 | 总用地面积8612.7㎡，总建筑面积4686.03㎡（A栋建筑585.31m²、B栋建筑面积607.17m²、C栋3161.98m²，设备用房建筑331.54m²），含LED球型屏幕表面积5024㎡，玻璃观景台307.56㎡等相关配套设施。 | 盘州市政府 | 省林业局 | 2016-2020 | 在建 |  |
| 8 | 盘州市竹海景区游客服务中心建设项目 | 12000 | 盘州市 | 项目占地面积为93154㎡（约139亩），主要包括景区入口圆伞、入口飘带、游客接待中心、商业中心、竹塔、小气车停车场、打型巴士停车场、旅游车乘换区及车辆维修区总建筑面积4951.9㎡，其中游客服务中心建筑面积2215.5㎡（建筑高度13.628m)，商业中心建筑面积1510㎡(建筑高度15m），竹塔500㎡（塔高40米），车辆修车库建筑面积344.4㎡，机动车停车场停车位653个，绿化面积53893.47㎡。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2020 | 收尾 |  |
| 9 | 妥乐温泉度假区 | 100000 | 盘州市 | 建设内容主要包括：鲁番战役广场、停车场、人行入口广场、接待中心、泡池区、儿童娱乐区、商业街、“庄园式”酒店、酒店接待大堂、精品酒店、公园等等约占地约370亩，总规划建筑面积22328.15m²。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2020-2023 | 拟建 |  |
| 10 | 盘州市乌蒙大草原景区旅游服务综合体 | 82000 | 盘州市 | 1、游客服务中心区:规划用地约270.6亩，建筑面积42011.40㎡。其中包括:沿街商业组团、餐饮，酒店组团、服务中心组团、后勤服务组团。2、湿地公园区:规划用地约418.7亩，包括景观、绿化、亭台、后勤、停车场以及一个小型儿童游乐园。3、风情步行街区:规划用地约106.3亩，建筑面积56830㎡。其中包括：酒店，客栈、商业休闲街、酒吧娱乐街、民俗商业区、停车场和美食街。4、迎宾大道商业区:规划用地约363.9亩，建筑面积61056㎡。主要为沿迎宾大道的商业店铺及停车场。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 11 | 盘州市娘娘山景区基础设施建设 | 20000 | 盘州市 | 游客接待中心1个，建筑面积9535.94m²；景区服务中心1个，建筑面积7600.48m²；生态停车场2个及附属景观工程；绿化工程；景区旅游标识系统；景区智慧旅游服务系统。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2016-2021 | 在建 |  |
| 12 | 保基脱贫攻坚总兵文化园建设项目 | 30000 | 盘州市 | 总规划用地380亩，总建设用地4000m²，其中总兵府片区建筑面积3800m²（含马场、商业游客接待中心哨塔等配套设施及水体景观）；官邸片区建筑面积3000m²；店子上片区建筑面积4500 m²；厨子寨片区建筑面积6500m²（含游客集散中心1800m²）；鼓手寨片区建筑面积8000m²，养马寨片区建筑面积3600m²；菜字冲片区建筑面积2100m²，马夫坪片区建筑面积7000m²；停车场车位280个，配套服务用房、游客集散广场建筑面积1500m²；房屋装饰装修、景观亮化、水体景观等配套设施建设。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 13 | 盘州市保基乡雨那洼村乡村旅游基础设施建设 | 8267 | 盘州市 | 农贸市场约4622㎡；赶集市场约1515㎡；半山苗族文化演艺广场约3500㎡；户外休闲文化广场约8800㎡；休闲广场约3288㎡；停车场车位共27个；游客接待中心200㎡；观光栈道830米；半山小茅屋酒店400㎡；房屋风貌改造400户，建筑面积80000m²。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2016-2020 | 在建 |  |
| 14 | 盘州罗藩河漂流度假区建设 | 25000 | 盘州市 | 游客接待中心，建筑面积5500m²；河道治理，景区厕所，绿化亮化、装修及相关配套设施建设。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 15 | 保基乡村旅游业陆家寨水上乐园项目 | 15000 | 盘州市 | 占地面积共40000㎡，配套相关体验性游乐设施 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2021 | 在建 |  |
| 16 | 盘州市丹霞镇国学馆 | 9392 | 盘州市 | 总建筑面积4177.28㎡，其中:一牌楼126.7㎡、国学堂2485㎡、管理用房184㎡、长廊149㎡、六角亭28.4㎡、钟鼓楼63.9㎡、公共卫生间97.3㎡、四角亭14.2㎡、牌坊43.2㎡、文昌阁985.58㎡、消防通道2601㎡、游客步道5km。 | 盘州市政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2022 | 在建 |  |
| 17 | 梅花山旅游景区梅花山综合停车场及电瓶车道路工程 | 27500 | 钟山区 | 项目为梅花山国际滑雪场配套设施之一。其中：道路工程全长约3319m；钟声相守建筑面积约为100㎡；景观面积约为25600㎡（其中广场面积3500㎡）；土方工程面积为445181㎡；水泵房面积约为140㎡；南区室外停车场工程面积为27010㎡。 | 钟山区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2021 | 正在推进 |  |
| 18 | 梅花山休闲养生苑 | 22900 | 钟山区 | 项目总建筑面积1.437万m²，其中：主体工程建筑面积约1.35万m²；室外木屋建筑面积约870m²；无边际泳池约1600平米；室外大小泳池及景观，结合主体建筑水疗及温泉功能，分布在服务区用地内。 | 钟山区政府 | 省文化和旅游厅 | 2016—2019 | 正在推进 |  |
| 19 | 六盘水市梅花山旅游景区北区服务中心 | 30000 | 钟山区 | 总占地面积2.02万m²（30.3亩），新建总建筑面积48000m²，主要包括演示厅、综合服务楼、餐厅灯功能用房，并配套地下停车场、室外运动场、景观绿化设施。 | 钟山区政府 | 省文化和旅游厅 | 2018—2020 | 正在推进 |  |
| 20 | 牂牁江景区游客接待中心 | 18000 | 六枝特区 | 用地面积59.9公顷，总建筑面积13450m² | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 21 | 牂牁江生态多功能运动中心 | 24000 | 六枝特区 | 项目占地面积8公顷,总建筑面积43000m²、贵州六盘水牂牁镇11人制标准足球场建设项目10800m²。主要建设内容包括滑翔伞起飞场、降落场、11人制标准足球场、田径场、综合训练馆、水上降落场、公寓、餐厅、辅助用房、道路管网等附属工程。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2020 | 在建 |  |
| 22 | 野玉海国际山地度假区提升改造 | 22770 | 水城县 | 景区智慧旅游系统建设；采用三变模式改造300套千户彝寨民居打造民宿酒店；环野鸡坪30公里自行车赛道；对俄脚收费站至海坪游客接待中心道路周边房子进行人居环境美化亮化等；高空玻璃栈道桥长260米，离地面高度50米，宽3米；完善道路标线标志、交通设施，道路长约30千米；停车场车位及配套设施的增设300个；特色村寨、旅游产品加工厂房及手工工坊等。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2020 | 在建 |  |
| 23 | 百车河景区温泉疗养中心项目 | 73000 | 水城县 | 总占地面积233亩，含建接待中心、室外特色大泡池、疗养中心、森林泡吧、度假酒店、景观园林、配套设施等。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2022 | 正在推进 |  |
| 24 | 水城县百车河统筹城乡转型发展综合体梦回明清项目 | 98000 | 水城县 | 总用地面积472.42亩，博物馆、瓷塔、明清古街、仿古建筑群、现代商业酒店、并配套公共服务设施（水电、照明、道路等）。 | 水城县政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2023 | 正在推进 |  |
| 25 | 凉都旅游产教融合实训基地 | 10000 | 水城县 | 拟建成集产、学、研、教于一体的全市综合性共享实训基地，纳入国家300个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地项目序列。 | 六盘水高新产业开发区管委会 | 省教育厅、省人力资源社会保障厅 | 2020-2022 |  |  |
| 26 | 牂牁江景区夜郎王宫 | 33000 | 六枝特区 | 用地面积183.75亩，总建筑面积29165.12m²。建设内容为：主体餐厅、观演平台、停车场、王宫展演中心等基础配套设施设备。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 27 | 阿志河生态旅游扶贫开发项目 | 95700 | 六枝特区 | 项目规划面积420亩，总建筑面积75000m²。主要建设游客中心3000㎡、1000个车位的生态停车场、商业小镇9000㎡、观光阁、榕树湾、冒险乐园、旅游地轨、岩石部落、神秘石林、稻田、水上、熔岩温泉酒店共15000㎡、特色民宿、四季仙果庄园、码头、水坝（4个）、换乘中心、道路交通体系、新建桥梁、水电网体系（含污水和供水系统）等。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2019-2021 | 在建 |  |
| 28 | 郎岱山地旅游扶贫度假区第一期 | 100000 | 六枝特区 | 项目占地面积108.4公顷，建设用地8700m²，总建筑面积15000m²。主要建设内容及规模：高端温泉酒店、温泉度假村、温泉spa、马术俱乐部、观光农业、户外运动场。帐篷酒店等。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2018-2020 | 在建 |  |
| 29 | 牂牁江景区云上牂牁码头综合体 | 15300 | 六枝特区 | 用地面积30000m²，建筑面积约1200m² | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 30 | 六枝记忆三线建设产业园（一期） | 17200 | 六枝特区 | 项目总占地面积23342m²，总建筑面积6665.7 m²。其中接待中心建筑面积1026m²，碗型影院建筑面积1781m²，三线博物馆建筑面积3858m²。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2021 | 在建 |  |
| 31 | 牂牁江景区王城码头服务区 | 35275 | 六枝特区 | 占地面积3.805公顷，建筑面积0.95万m²。建设内容为：专属游艇码头、公共码头及附属设施等。 | 六枝特区政府 | 省文化和旅游厅 | 2017-2020 | 在建 |  |
| 32 | 一县一特，四季四品项目 | 5000 | 六盘水市 | 围绕一个县区一个特色、四个季节四个品牌的思路策划“一县一特、四季四品”赛事活动，围绕春季上水、夏季路跑、秋季户外、冬季冰雪在六枝特区举办中国六盘水国际赛艇大师赛，盘州市举办环中国自行车赛，水城县举办冬季滑雪系列活动，实现以品牌推广城市、以品牌拉动消费、以品牌促进旅游。 | 六枝特区、盘州市、水城县、钟山区政府 | 省体育局 | 2019-2022 | 正在推进 |  |
| 33 | 六盘水市体教旅综合体项目 | 25000 | 钟山区 | 项目规划设计占地面积约1700亩，预计投资25亿元。项目总体规划分为教学区、生活区、综合体育馆、会议会展区和高端配套业态等5大区域，包含了教学楼、办公楼、学生公寓、食堂、体育康疗中心、会议中心、大数据中心、图书馆、体育地产及酒店等。 | 钟山区人民政府 | 省体育局 | 2019-2022 | 正在推进 |  |
| 34 | 国家南方滑雪基地项目 | 10000 | 盘州市、水城县、钟山区 | 2012年至2016年，六盘水市先后建成玉舍雪山滑雪场、盘州云海乐园滑雪场、梅花山国际滑雪场和乌蒙滑雪场。并通过组建冰雪运动队、举办冰雪赛事活动，开展“初涉冰雪、冰雪体验、冰雪摄影、冰雪运动常识普及、青少年冬季阳光体育大会等积极推动冰雪运动旅游。特别2017年以来，六盘水市以“南国冰雪城·贵州六盘水”为主题，精心设计冰雪项目活动品牌，连续成功举办三届滑雪系列活动，南方滑雪基地雏形初具。项目通过后将重点推进雪道提质改造、配套设备设施完善、冰雪活动举办等工作。 | 盘州市、水城县、钟山区人民政府 | 省体育局 | 2019-2022 | 正在推进 |  |
| 35 | 神雕峡国际攀岩小镇项目 | 15000 | 钟山区 | 依托月照养生谷良好的气候资源、生态资源、交通优势和丰富的岩壁资源建设国际级攀岩基地，在现有生态体育公园的基础上，依托攀岩基地的辐射效应形成体育主题鲜明的特色小镇，带动参与式体育旅游产业发展。 | 钟山区人民政府 | 省体育局 | 2019-2022 | 正在推进 |  |
| 36 | 生态体育公园提质改造项目（5个） | 2000 | 六枝特区、盘州市、水城县、钟山区 | 依托现已建成的生态体育公园，进一步完善生态体育公园体育设施，引进体育项目丰富体育元素，实施参与式体育旅游。 | 六枝特区、盘州市、水城县、钟山区政府 | 省体育局 | 2019-2020 | 正在推进 |  |
| 37 | 花戛天门旅游基础配套设施建设项目 | 8500 | 水城县花戛乡天门村 | 天门布依古村落接待中心、标识系统，吊脚楼提升改造，吊脚楼民宿改造，梯田风光观景台，北盘江峡谷观景台，牙场、大寨、小寨等停车场建设、大寨码头基础设施建设，道路景观配套设施等。 | 水城县人民政府 | 省文旅厅 | 2020-2021 | 正在推进 | 新增 |
| 38 | 水城春茶旅一体化旅游基础配套提升工程 | 5000 | 水城县龙场乡娱乐村 | 1.建设游客接待中心3200m²，含旅游商品接待区、信息咨询服务区、游客休息区、售票区、信息发布及宣传展示区、旅游商品展示及销售区、特色餐饮区；2.茶园旅游步道提升改造、新建旅游厕所2座；3.茶园内部标识标牌系统建设；4.白族风情小镇景观提升改造工程等。 | 水城县人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2020-2021 | 正在推进 | 新增 |
| 39 | 北盘江风景道建设项目 | 15000 | 营盘乡高峰村、新街乡二台村等 | 北盘江沿线100余公里道路景观提升、大岩洞瀑布停车场、高家渡游客服务中心景观提升、索澜台景观提升、起云台景观点、小渡口铁索桥服务点、大梨树景观点及附属配套设施。 | 水城县人民政府 | 省文化和旅游厅 | 2020-2022 | 正在推进 | 新增 |
| 40 | 六枝特区综合体育馆建设项目 | 9956.1 | 六枝特区 | 占地面积7511.68m²，总建筑面积11304.58m²（其中全民健身中心4000m²），建设全民健身中心，游泳馆、绿化、停车场等配套基础设施。 | 六枝特区人民政府 | 省体育局 | 2020-2021 | 正在推进 | 新增 |
| 投资小计 |  | 1202174 |  |  |  |  |  |  |  |